CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CARLOS EDUARDO
EDILSON LUCAS
GIOVANNY REIZON

PLANO E RELATÓRIO DE GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

SQA — SIREQ

MANAUS – AM
2026

CARLOS EDUARDO
EDILSON LUCAS
GIOVANNY REIZON

PLANO E RELATÓRIO DE GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

SQA — SIREQ

Plano e registro de garantia da qualidade do software SIREQ. Define critérios, riscos, atividades, casos de teste, resultados, não conformidades e decisão de aceite técnico da versão 1.0.0.

MANAUS – AM
2026

# CONTROLE DO DOCUMENTO

| Identificação | Versão | Data | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SIREQ-SQA-01 | 1.1 | 29/09/2026 | Linha de base do projeto |

# 1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA

O SIREQ organiza solicitações internas de despesas. Requisições válidas ingressam em uma fila FIFO; a pessoa responsável analisa somente a primeira; decisões e cancelamentos são registrados em uma pilha LIFO. O produto atende requisitantes e responsáveis pela análise em uma interface web local.

| Item | Situação da versão 1.0.0 |
| --- | --- |
| Código-fonte | TypeScript em src/models, src/structures, src/services e src/main.ts. |
| Interface | HTML/CSS com formulário por tipo, fila, análise, devolvidas, histórico e busca. |
| Persistência | localStorage do navegador com quatro chaves de estado. |
| Automação | Vitest em tests/estruturas.test.ts e tests/sireq.test.ts. |

# 2 OBJETIVOS, ESCOPO E RESPONSABILIDADES

O objetivo do SQA é demonstrar que o fluxo de cadastro, validação, FIFO, decisão, LIFO, correção, desfazimento e persistência atende à especificação vigente, e registrar de forma verificável as falhas, correções e pendências. O escopo da avaliação atual compreende revisão de código, testes automatizados de estruturas e serviços, build de produção e inspeção dos artefatos.

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Desenvolvimento | Implementar e corrigir código; manter requisitos e testes sincronizados. |
| Responsável por SQA | Revisar critérios, executar testes, registrar evidências e acompanhar não conformidades. |
| Responsável pelo aceite | Executar cenários operacionais e aprovar o uso após fechamento das pendências. |

# 3 REQUISITOS E MEDIDAS DE QUALIDADE

| Dimensão | Critério e medida | Resultado atual |
| --- | --- | --- |
| Correção funcional | RF/RN ligados a teste e resultado observado. | 17 testes automatizados aprovados; interface pendente. |
| Confiabilidade | Fila/pilha vazias, decisão inválida, desfazimento bloqueado e recarga. | Cenários automatizados aprovados. |
| Usabilidade | Mensagens compreensíveis, campos por tipo, navegação e prevenção de erro. | Código inspecionado; avaliação com usuário pendente. |
| Manutenibilidade | Responsabilidades separadas em estruturas, serviços, modelos e interface. | Estrutura modular presente; build aprovado. |
| Integridade | Entrada inválida não altera fila; undo bloqueado não remove topo nem duplica ID. | Cenários automatizados aprovados. |
| Desempenho | Complexidade real das operações de fila/pilha documentada. | Sem meta temporal ou ensaio de carga nesta versão. |
| Segurança | Dados exibidos escapados; proteção de acesso e dados em uso avaliadas conforme risco. | Escape implementado; avaliação de acesso pendente. |

# 4 RISCOS DE QUALIDADE

| ID | Risco | Impacto | Controle / situação |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Perda de dados por limpeza do navegador ou indisponibilidade do localStorage. | Alto | Recarga testada; dados locais dependem do navegador. |
| R02 | Histórico alterado por desfazimento bloqueado. | Alto | Guarda antes de desempilhar; regressão aprovada. |
| R03 | Requisição duplicada após correção e desfazimento. | Alto | Bloqueio por ID ativo; regressão aprovada. |
| R04 | Falha de interface não detectada pela suíte de serviço. | Médio | Roteiro manual M01–M05 pendente. |
| R05 | Dados persistidos com formato inválido ou alteração por outra aba. | Médio | JSON inválido retorna padrão; validação estrutural e concorrência pendentes. |
| R06 | Custo O(n) ao retirar ou reinserir na frente da fila. | Baixo no MVP | Complexidade documentada; observar volume em evolução. |

# 5 ATIVIDADES DE GARANTIA E CONTROLE

| Categoria | Atividade | Evidência / estado |
| --- | --- | --- |
| Garantia | Revisão de RF/RN contra as classes e métodos implementados. | Matriz na especificação; realizada. |
| Garantia | Análise de riscos, integridade e limites da versão. | R01–R06; realizada. |
| Garantia | Revisão técnica formal por equipe designada. | Pendente de registro de participantes e ata. |
| Controle | Testes unitários de Fila/Pilha e testes de integração dos serviços. | npm test: 17/17 aprovados. |
| Controle | Compilação e empacotamento de produção. | npm run build: concluído sem erro. |
| Controle | Avaliação operacional no navegador e aceite por responsável. | M01–M05 pendentes. |

# 6 ESTRATÉGIA E AMBIENTE DE TESTE

A suíte Vitest usa localStorage simulado em memória por teste. Os testes verificam estruturas, validação, integração do serviço, persistência lógica, correção e desfazimento. O build executa tsc e vite build. A avaliação em navegador deve usar uma sessão limpa, registrar navegador/sistema operacional, passos, resultado observado, captura ou log e responsável.

| Comando | Finalidade | Resultado em 29/09/2026 |
| --- | --- | --- |
| npm test | Executar testes automatizados. | 2 arquivos; 17 testes passaram. |
| npm run build | Compilar TypeScript e gerar dist. | Concluído sem erros. |
| npm run dev | Executar a aplicação local para avaliação operacional. | Disponível para execução. |

# 7 CASOS, RASTREABILIDADE E RESULTADOS

| Caso | RF | Procedimento | Esperado | Observado / evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT01 | RF01/RF04/RF06 | Cadastrar Material completo. | Cadastro válido e entrada na fila. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT02 | RF04/RF05/RF06 | Omitir unidade ou usar quantidade fracionária. | Erro; fila intacta. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT03 | RF06/RF13 | Cadastrar A e B. | A permanece antes de B. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT04 | RF07 | Consultar a frente. | Consulta não remove A. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT05 | RF08 | Iniciar análise. | A sai primeiro; B vira frente. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT06 | RF09/RF10/RF15 | Aprovar A e rejeitar B com motivo. | Decisões no histórico. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT07 | RF10/RF11 | Decidir sem motivo obrigatório. | Operação rejeitada. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT08 | RF11/RF19 | Devolver A com motivo. | A aparece como corrigível. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT09 | RF12 | Cancelar a primeira pendência com motivo. | Histórico registra A; B continua. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT10 | RF16/RF18 | Consultar topo após duas decisões. | Última decisão no topo. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT11 | RF17 | Desfazer decisões sucessivas. | Pendências restauradas na ordem. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT12 | RF17 | Desfazer durante análise ou após reenvio ativo. | Bloqueio sem retirar topo ou duplicar. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT13 | RF19/RF20 | Corrigir e reenviar devolvida. | Nova validação, mesmo ID, fim da fila. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT14 | RF21 | Buscar ID existente. | Dados correspondentes retornados. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT15 | RF22/RF23 | Recarregar serviço após cadastro e undo. | Fila e sequência de IDs preservadas. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |
| CT16 | RF02/RF04 | Validar Serviço, Viagem, Software e Outros. | Campos próprios exigidos. | PASSOU — 4 execuções em tests/sireq.test.ts |
| CT17 | RF02/RF04 | Submeter tipo desconhecido. | Entrada recusada; fila intacta. | PASSOU — tests/sireq.test.ts |

Os IDs CT identificam cenários de rastreabilidade; um cenário pode reunir mais de uma asserção e CT16 abrange quatro execuções parametrizadas. A suíte inteira contém 17 testes aprovados. O resultado de serviço não equivale à aprovação da interface.

# 8 AVALIAÇÃO OPERACIONAL PENDENTE

| ID | Procedimento manual | Critério de aceite | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Preencher e enviar cada um dos cinco formulários no navegador. | Campos próprios, validações e mensagens corretas. | PENDENTE |
| M02 | Cancelar a frente por meio da interface. | Motivo obrigatório, fila e histórico corretos. | PENDENTE |
| M03 | Analisar, decidir e visualizar histórico e desfazimento. | Dados e ordem exibidos corretamente. | PENDENTE |
| M04 | Corrigir devolvida e buscar por ID na interface. | Reenvio ao final e resultado de busca correto. | PENDENTE |
| M05 | Recarregar a página e verificar tela e persistência. | Fila, análise e histórico reaparecem. | PENDENTE |

# 9 NÃO CONFORMIDADES E CORREÇÕES

| ID | Problema encontrado | Ação aplicada | Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| NC01 | Undo removia o topo antes de verificar análise ativa. | Verificação passou a ocorrer antes de desempilhar. | CT12 passou. |
| NC02 | ID podia ser reutilizado após desfazimento. | Contador persistido em sireq_ultimo_id. | CT15 passou. |
| NC03 | Material não exigia unidade. | Campo e validação incluídos. | CT01–CT02 passaram. |
| NC04 | Correção/reenvio e busca por ID não estavam disponíveis. | Métodos e interface adicionados. | CT13–CT14 passaram no serviço. |
| NC05 | Undo de decisão anterior após reenvio podia duplicar a requisição. | Bloqueio quando o ID já está na fila. | CT12 passou. |

# 10 LIMITES E ITENS FORA DA LINHA DE BASE

| ID | Item | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| EX01 | Persistência em arquivo exportável. | Não integra a versão; estado é local ao navegador. |
| EX02 | Fila encadeada com remoção da frente em O(1). | Não integra a versão; implementação usa arranjo e shift O(n). |
| EX03 | Filtros por setor/tipo, autenticação e operação simultânea multiusuário. | Não integram a versão 1.0.0. |
| P01 | Testes de interface e aceite por usuário. | Abertos; executar M01–M05. |
| P02 | Ensaio de desempenho e avaliação formal de segurança/acessibilidade. | Sem resultado de aprovação nesta versão. |

# 11 REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS

Cada ocorrência deve registrar identificador, RF/RN/CT afetado, versão, ambiente, pré-condição, passos, resultado esperado, resultado obtido, evidência, severidade, responsável, correção, data da reexecução e estado. O responsável por SQA mantém a lista de não conformidades e só encerra uma ocorrência após reexecução do caso associado. Mudança de escopo exige atualização conjunta da especificação, testes e relatório.

# 12 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E DECISÃO

| Critério | Resultado |
| --- | --- |
| Todos os testes automatizados aprovados. | ATENDIDO — 17/17. |
| Build TypeScript/Vite sem erros. | ATENDIDO. |
| Nenhuma falha crítica/alta conhecida nos cenários automatizados. | ATENDIDO na suíte executada. |
| M01–M05 executados com evidência e aceite do responsável. | PENDENTE. |
| Revisão técnica formal registrada. | PENDENTE. |

Decisão atual: linha de base aprovada nos controles automatizados e apta à execução local. O aceite operacional permanece aberto até a execução dos cenários manuais e o registro da revisão formal.